ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание интеллектуальной системы контроля усвоения знаний

DATERA EDU

# 1. Общие сведения

Система проверяет, какие темы ученик усвоил, а какие нет, и готовит отчёты для преподавателя, ученика и родителя. Работает это так: преподаватель заранее загружает учебные материалы (текст, PDF, презентации), Система делит их на темы; потом преподаватель загружает запись индивидуального урока, и Система смотрит, правильно ли ученик отвечал по каждой теме, сверяясь с материалом. MVP к началу марта 2027 года делает именно это: материалы, запись, анализ, отчёты и карта знаний. Тесты по пробелам, недельные сводки и уведомления - этап 2 (март - апрель). В MVP работают готовые модели; дообучение модели анализа запланировано на конец зимы - начало весны: сначала пробное на открытых данных, затем на правках преподавателей. Защита - в начале июня 2027 года.

## 1.1. Наименование системы

- Полное наименование: Интеллектуальная система контроля усвоения знаний обучающихся с использованием технологий распознавания речи и больших языковых моделей для анализа диалога преподавателя и ученика.

- Рабочее (коммерческое) название: DATERA EDU. В документе - Система.

## 1.2. Основание для разработки

Выпускная квалификационная (дипломная) работа. Тема утверждается приказом по вузу; номер и дата приказа вносятся после утверждения.

## 1.3. Исполнители и распределение ролей

Таблица 1 - Исполнители

| Участник | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Давид Хамицкий | Руководитель проекта, product manager, ML/AI | Требования, приоритеты, приёмка; ML-конвейер (очистка звука, распознавание, диаризация); промпты, оценка качества и дообучение LLM |
| Таирхан Ермек | Backend-разработчик | API на Go, база данных, очередь задач, хранилище файлов, авторизация, интеграция с ML-сервисом |
| Ермахан Хамитов | Frontend-разработчик | Веб-интерфейс трёх кабинетов, графики прогресса, плеер записи с тайм-кодами, прохождение тестов |

Распределение задач раз в месяц пересматривается и фиксируется в YouTrack.

## 1.4. Сроки

Таблица 2 - Ключевые даты

| Событие | Дата |
| --- | --- |
| Сдача материалов первой предзащиты | октябрь 2026 |
| Утверждение ТЗ; начало разработки | ноябрь 2026 |
| Дообучение модели анализа (пробное на открытых данных, затем на правках преподавателей) и сравнение с облачной LLM | конец зимы - начало весны 2027 |
| Готовность MVP: загрузка записи, анализ, отчёты (на готовых моделях) | начало марта 2027 |
| Этап 2: тесты, сводки, уведомления | март - апрель 2027 |
| Пилот, сбор метрик, пояснительная записка | март - май 2027 |
| Защита | начало июня 2027 |

## 1.5. Нормативная база

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» - структура документа.

- Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» - обработка записей голоса, в том числе несовершеннолетних.

- Методические указания кафедры по оформлению ВКР.

# 2. Термины и сокращения

Таблица 3 - Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ASR | Автоматическое распознавание речи: преобразование звука в текст |
| Whisper | Открытая модель распознавания речи; используется её быстрая версия faster-whisper |
| Шумоподавление, VAD | Очистка звука от шума и эха; поиск участков записи, где звучит речь |
| Диаризация | Разметка записи по говорящим: кто и когда говорит |
| Транскрипт | Текст урока с тайм-кодами и разметкой по говорящим |
| LLM | Большая языковая модель, которая анализирует транскрипт урока |
| Дообучение | Дополнительное обучение готовой модели на размеченных данных; LoRA / QLoRA - способ, при котором меняется небольшая часть параметров и хватает одного GPU |
| Смешанная речь | Переход с одного языка на другой в пределах урока или фразы |
| Тема | Единица материала («Present Perfect», «Квадратные уравнения»), по которой оценивается усвоение |
| Индекс усвоения | Число от 0 до 100 %, показывающее степень усвоения темы; способ расчёта уточняется по результатам экспериментов (ФТ-8) |
| Карта знаний | Темы ученика по предмету с индексом и цветовым статусом |
| WER, DER | Доля ошибочно распознанных слов; доля времени записи с ошибкой в определении говорящего |
| Материалы преподавателя | Учебные файлы по предмету (PDF, документы, презентации, текст), которые преподаватель загружает заранее; по ним строится список тем и проверяются ответы ученика |
| Обезличивание | Замена имён и других данных, по которым можно узнать человека, на метки («Преподаватель», «Ученик 1») |
| Адаптер LLM | Слой программы, через который Система обращается к языковой модели; модель меняется настройкой, без правки кода |
| MVP, ПДн | Минимальная работоспособная версия Системы; персональные данные |

# 3. Назначение и цели создания системы

Система берёт на себя ручной разбор уроков: преподаватель и родитель видят, какие темы ученик ответил верно, а какие нет, и им не нужно пересматривать записи целиком. Оценка Системы - подсказка, последнее слово остаётся за преподавателем (ФТ-8.7).

## 3.1. Цели

- Сократить время преподавателя на разбор урока и подготовку к следующему занятию.

- Дать родителю понятную картину прогресса ребёнка без специальных терминов.

## 3.2. Решаемые задачи

- Получение чистого звука из записи урока и преобразование речи в текст с тайм-кодами и разделением по говорящим.

- Загрузка материалов преподавателя и деление их на темы; проверка ответов ученика по каждой теме на основе материала.

- Отчёты после урока для преподавателя, ученика и родителя.

- Карта знаний ученика и её история; на этапе 2 - тесты по неусвоенным темам (вопросы можно получить из материала преподавателя) и недельные сводки.

## 3.3. Научная и практическая составляющая ВКР

- Сравнение моделей шумоподавления по влиянию на WER.

- Подбор и оценка связки «распознавание + диаризация» на записях уроков на английском, русском и смешанной англо-русской речи.

- Контрольный замер WER на нескольких записях казахских уроков - для обоснования переноса казахского языка в перспективу (п. 4.4).

- Методика расчёта индекса усвоения: сравнение нескольких вариантов (три уровня или шкала 0-100 %, разные веса) по совпадению с оценкой преподавателя (НФТ-5.5).

- Оценка качества LLM-анализа и проверка того, как ошибки распознавания влияют на него: LLM анализирует проверенный вручную и распознанный текст одних и тех же записей, оценки сравниваются.

- Дообучение модели анализа: пробное на открытых наборах (конец зимы - начало весны), затем на правках преподавателей (этап 2) и сравнение с исходной моделью и облачной LLM (п. 5.5).

# 4. Характеристика объекта автоматизации и пользователи

Объект автоматизации - контроль знаний на онлайн- и очных уроках. В Системе три кабинета: организации, ученика и родителя. Клиенты: онлайн-школы и учебные центры, репетиторы-одиночки, специализированные школы.

Список предметов не ограничен: темы берутся из материалов, которые загружает преподаватель, поэтому Система не привязана к предмету. В пилоте проверяются 2-3 предмета (п. 10.1). Ключевой сценарий MVP - уроки английского, в том числе с объяснениями на русском, и уроки на русском. Выбор языков обусловлен точностью распознавания (п. 4.4); насколько востребован английский в частном обучении Казахстана, проверим в пилоте.

## 4.1. Текущий процесс и его проблемы

- Преподаватель вручную вспоминает, что разбирали на прошлых уроках; при смене преподавателя история теряется.

- Родитель узнаёт о прогрессе от преподавателя и по домашним заданиям; цельной картины по темам у него нет.

## 4.2. Роли пользователей

Таблица 4 - Роли пользователей

| Роль | Кабинет | Кто это | Основные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Администратор организации | Организация | Руководитель центра или школы | Управляет преподавателями, учениками, банком вопросов; видит аналитику по всем ученикам |
| Преподаватель | Организация | Сотрудник центра или репетитор | Загружает материалы и подтверждает темы, загружает записи, читает отчёты, при несогласии меняет оценку системы; на этапе 2 - назначает и правит тесты |
| Ученик | Обучающийся | Обучающийся | Смотрит отчёты, карту знаний, записи; проходит тесты (этап 2) |
| Родитель | Родитель | Законный представитель | Смотрит отчёты и карту знаний своих детей, даёт согласие на обработку записей |
| Администратор системы | Служебный | Команда разработки | Управляет организациями, моделями и промптами, следит за очередью |

## 4.3. Формат уроков

- Индивидуальные (1 на 1) - основной сценарий, полностью входит в MVP.

- Групповые (несколько учеников на одной записи) - перспектива: в MVP Система работает с индивидуальными уроками. Сопоставление голосов с учениками и узнавание учеников по голосу описаны в разделе 11 (ФТ-6.5, ФТ-6.8).

## 4.4. Языки уроков

Таблица 5 - Языки уроков по этапам

| Язык | Статус | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Английский | MVP, приоритет 1 | Основной язык; у открытых моделей для него лучшая точность распознавания |
| Русский | MVP, приоритет 2 | На русском объясняют материал на большинстве уроков в Казахстане |
| Смешанная англо-русская речь | MVP | Задания и ответы на английском, объяснения на русском. Та же многоязычная модель; качество измеряется отдельно (НФТ-5.1) |
| Казахский и казахско-русская речь | Перспектива | Вынесены за рамки MVP из-за низкой точности распознавания (см. ниже) |

Обоснование переноса казахского языка в перспективу. Обзор литературы, выполненный в рамках проекта, показал, что казахская речь распознаётся заметно хуже русской и английской даже в благоприятных условиях:

- Z. Makhataeva, N. Atymtay, R. Meiramov, G. Nauryzbaikyzy, K. Sadirova, H. A. Varol [1]: Whisper, дообученный ISSAI на казахском, снизил WER на тестовом наборе с 21,55 до 8,84 %. Но когда 38 человек читали вслух подготовленные тексты, WER составил 26,32 % для казахского, 11,86 % для русского и 9,65 % для английского; разница значима. На живых уроках с шумом ошибок, скорее всего, будет больше.

- S. Mussakhojayeva, K. Dauletbek, R. Yeshpanov, H. A. Varol [2]: лучший результат для казахского - 5,7 % WER на одном тестовом корпусе (KSC) и 28,6 % на другом (Common Voice), разными моделями. Опубликованные цифры сильно зависят от набора данных и плохо переносятся на новые записи.

- Работ, где оценивались бы диаризация и распознавание казахских или смешанных казахско-русских уроков, в обзоре не найдено [3]. Качество всей цепочки для казахского заранее неизвестно, и проверить его до марта 2027 года команда не успевает.

Ошибка распознавания переходит в анализ: неверно распознанное слово ученика LLM может счесть неправильным ответом. Поэтому в MVP включены языки с более надёжным распознаванием, а казахский добавляется после MVP (п. 11).

# 5. Требования к системе в целом

Система состоит из трёх частей: веб-клиента, API на Go и ML-сервиса на Python, которые обмениваются задачами через очередь. Запись урока последовательно проходит этапы обработки (рисунок 1), на каждом работает своя модель или программа.

Рисунок 1 - Архитектура Системы и конвейер обработки записи

## 5.1. Состав системы

Таблица 6 - Подсистемы

| Подсистема | Назначение |
| --- | --- |
| Веб-клиент | Кабинеты организации, ученика и родителя |
| Backend API (Go) | Учётные записи и права, учебная структура, приём файлов, расчёт индекса, отчёты, планировщик (удаление аудио); на этапе 2 - тесты, сводки, уведомления |
| ML-сервис (Python) | Очистка звука, распознавание, диаризация, обращение к LLM для анализа и написания отчётов |
| Хранилища | PostgreSQL - данные и векторы тем; MinIO - аудио; RabbitMQ - очередь задач; Redis - сессии |

## 5.2. Конвейер обработки записи

Таблица 7 - Этапы обработки записи

| № | Этап | Что делает | Модель / инструмент | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка | Достаёт звук из видео, приводит к моно 16 кГц, выравнивает громкость | ffmpeg | Аудиофайл |
| 1 | Очистка звука | Убирает шум и эхо, отмечает участки с речью | Шумоподавление (DeepFilterNet / Demucs / RNNoise - по итогам сравнения) + VAD | Очищенное аудио |
| 2 | Распознавание | Переводит речь в текст с тайм-кодами слов; понимает английский, русский и их смесь | Whisper large-v3 (faster-whisper) | Текст с тайм-кодами |
| 3 | Диаризация | Делит запись по говорящим, объединяет с текстом, определяет преподавателя | pyannote.audio | Транскрипт «говорящий - время - текст» |
| 4 | LLM-анализ | Находит в уроке места, где обсуждались темы из материала; проверяет ответы ученика по материалу; ставит статус каждой теме с обоснованием и тайм-кодами; пишет конспект | LLM через адаптер (п. 8.2); на этапе 2 - дообученная модель | Результат в JSON |
| - | Расчёт индекса | Считает индекс и статусы тем по формулам, находит «зависшие» темы и риск, ставит задачу на отчёты | Backend API (без ML) | Индекс, карта знаний |
| 5 | LLM-отчёты | По анализу и индексу пишет три текста: для преподавателя, ученика и родителя | Та же LLM | Тексты отчётов |
| - | Тест и уведомления (этап 2) | Собирает тест по темам с низким индексом, создаёт уведомления | Backend API (без ML) | Тест, уведомления |

Этапы 0-4 выполняет ML-сервис и возвращает результат в API; API считает индекс и ставит ML-сервису задачу на отчёты (этап 5). Цифры (индекс, статусы, риск) считаются только кодом по формулам; LLM в отчётах их не меняет, а объясняет простым языком.

## 5.3. Принятые проектные решения

- Go + Python. Бизнес-логика на Go: на нём пишет backend-разработчик команды, и он хорошо подходит для сервиса с большим числом запросов. ML - отдельный Python-сервис, так как модели распознавания, диаризации и шумоподавления в основном доступны в экосистеме Python.

- Очередь задач. Загрузка не ждёт конца анализа; сбой ML-сервиса не останавливает кабинеты.

- Одна многоязычная модель распознавания. Whisper large-v3 понимает английский, русский и их смесь без переключения моделей.

- Темы берутся из материалов преподавателя. LLM предлагает список тем по загруженным файлам, преподаватель его подтверждает. Так Система не привязана к предмету, а «правильный ответ» определяется материалом, а не общими знаниями модели.

- Адаптер LLM и обезличивание. Модель меняется настройкой; во внешний сервис уходит только текст без имён.

- Правила поверх LLM. Индекс, статусы и риск считаются кодом, а не LLM, - так результаты воспроизводимы. Формулы и пороги настраиваются без правки кода и проверяются на тестовом наборе до пилота.

## 5.4. Режимы функционирования

Кабинеты работают круглосуточно. Если ML-сервис или LLM недоступны, записи ждут в очереди и обрабатываются после восстановления.

## 5.5. Готовые модели в MVP и дообучение модели анализа

Система собирается на готовых моделях, а модель анализа (этап 4) дополнительно дообучается, потому что от неё зависит главный результат - оценка понимания тем. Работа идёт в три шага, чтобы первый результат по дообучению появился до готовности MVP и не зависел от сроков пилота.

- Шаг 1 - MVP на готовых моделях (ноябрь 2026 - начало марта 2027). Шумоподавление, Whisper, pyannote.audio и облачная LLM используются без обучения. Кнопки «Подтвердить» и «Изменить» в отчёте (ФТ-8.7) входят в MVP, поэтому оценки преподавателей копятся с первого урока.

- Шаг 2 - пробное дообучение на открытых данных (конец зимы 2027). Открытая LLM дообучается на открытых англоязычных наборах диалогов учителя и ученика: MathDial [4] (около 3 тыс. диалогов живых учителей с языковой моделью, играющей ученика с типичными ошибками) и NCTE Transcripts [5] (1 660 транскриптов уроков математики в 4-5 классах с разметкой реплик). Цель - отработать процесс и получить первое сравнение с исходной моделью. Эти наборы описывают действия учителя, а не проверку ответов по материалу, поэтому здесь проверяется сам процесс, а не итоговое качество оценки; задача для сравнения (например, определение типа реплики учителя) фиксируется до начала обучения. Лицензии наборов проверяются заранее.

- Шаг 3 - дообучение на данных проекта (начало весны 2027, по мере накопления примеров). Модель с шага 2 дообучается на примерах из пилота:

- Данные: пример - это фрагмент урока, кусок материала и оценка преподавателя (подтверждённая или изменённая им в отчёте, ФТ-8.7). Отдельной разметки не требуется. Цель - не менее 300 примеров, желательно 500; если данных меньше, обучение идёт на том, что есть, а в ВКР результат описывается с оговоркой.

- Контрольная выборка: 5-10 уроков, где преподаватель отдельно отметил, правильно ли ученик ответил по каждой теме (ФТ-16.2); по ней измеряется точность Системы (НФТ-5.5).

- Разделение по урокам, а не по фрагментам: уроки контрольной выборки в обучение не попадают.

- Модель: открытая LLM 7-9 млрд параметров (семейства Qwen или Llama), дообучение методом LoRA / QLoRA [6, 7] на одном GPU.

- Сравнение исходной открытой, дообученной и облачной моделей на контрольной выборке: согласие с преподавателем (НФТ-5.5), доля валидных JSON (НФТ-5.6), скорость, стоимость.

- Внедрение: если дообученная модель уступает облачной по НФТ-5.5 не больше чем на 5 процентных пунктов, она подключается через тот же адаптер, и транскрипты не покидают сервер Системы. Если уступает больше, остаётся облачная модель, а сравнение описывается в ВКР.

Дообучение моделей шумоподавления и распознавания в объём ВКР не входит (п. 11).

# 6. Функциональные требования

Требования сгруппированы в модули ФТ-1 - ФТ-16, коды не менялись. Приоритетов три. «MVP» - обязательно к марту 2027 года: преподаватель загружает запись индивидуального урока, а Система разбирает её и показывает результат. «Этап 2» - март - апрель 2027, входит в объём ВКР: тесты по пробелам, сводки, уведомления и дообучение модели; дообучение идёт с конца зимы - начала весны (таблица в конце раздела). «Перспектива» - в объём работы не входит, перечислено в разделе 11. MVP рассчитан на индивидуальные уроки на английском, русском и смешанной англо-русской речи.

## ФТ-1. Регистрация, вход и разграничение доступа

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-1.1 | Регистрация организации по email и паролю; репетитор регистрируется как организация из одного человека |
| ФТ-1.2 | Администратор организации создаёт учётные записи преподавателей и учеников; доступ выдаётся по ссылке-приглашению |
| ФТ-1.3 | Родитель привязывается к одному или нескольким ученикам по ссылке-приглашению |
| ФТ-1.4 | Родитель видит только своих детей, преподаватель - своих учеников, администратор организации - всех учеников организации |

## ФТ-2. Согласие на обработку записей

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-2.1 | До первой загрузки записи Система запрашивает электронное согласие: у родителя, если ученику нет 18 лет, иначе у самого ученика. Без согласия записи этого ученика загрузить нельзя |
| ФТ-2.2 | Система хранит, кто дал согласие, когда и по какой версии текста |
| ФТ-2.3 | Отдельное согласие на использование обезличенного транскрипта для дообучения (ФТ-16); без него урок в обучающую выборку не попадает |
| ФТ-2.4 | Отзыв согласия: записи, транскрипты и отчёты ученика удаляются в течение 3 рабочих дней; в MVP это делает администратор системы по запросу |

## ФТ-3. Учебная структура

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-3.1 | Создание предметов с произвольным названием |
| ФТ-3.2 | Связка «ученик - преподаватель - предмет» с языком обучения (английский или русский) |
| ФТ-3.4 | Загрузка материалов по предмету: PDF, DOCX, PPTX, TXT, MD, до 20 МБ на файл; сканы без текстового слоя в MVP не поддерживаются |
| ФТ-3.5 | Из материалов извлекается текст; LLM предлагает список тем предмета (название и краткое описание) |
| ФТ-3.6 | Преподаватель подтверждает, переименовывает, объединяет или удаляет темы и может добавить свою; в анализе участвуют только подтверждённые темы |
| ФТ-3.7 | Материалы видны только своей организации и хранятся на сервере Системы; можно заменить файл, после чего список тем обновляется с подтверждением преподавателя |

## ФТ-4. Загрузка записи урока

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-4.1 | Файлы MP4, MOV, MKV, WEBM, MP3, WAV, M4A, OGG до 2 ГБ и до 90 минут |
| ФТ-4.2 | При загрузке указываются ученик, предмет, дата и язык урока: английский, русский или «смешанный / определить автоматически» (по умолчанию) |
| ФТ-4.3 | Показ прогресса загрузки |
| ФТ-4.4 | Звук извлекается из видео, видеофайл сразу удаляется |
| ФТ-4.5 | Статус обработки: «Загружено» → «Очистка звука» → «Распознавание» → «Разделение голосов» → «Анализ» → «Отчёты» → «Готово» или «Ошибка» |
| ФТ-4.6 | Повторный запуск обработки после ошибки |
| ФТ-4.7 | Аудио удаляется через 30 дней после загрузки; транскрипт и отчёты сохраняются |

## ФТ-5. Подготовка и очистка звука (этапы 0-1)

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-5.1 | Приведение звука к моно 16 кГц и нормализация громкости |
| ФТ-5.2 | Шумоподавление ML-моделью; модель выбирается по сравнению кандидатов (DeepFilterNet, Demucs, RNNoise) по снижению WER |
| ФТ-5.3 | Определение участков речи (VAD): длительная тишина пропускается, чтобы снизить риск «выдуманного» текста на паузах |
| ФТ-5.4 | Шумоподавление можно отключить для записи, если оно ухудшает распознавание |
| ФТ-5.5 | Очищенное аудио хранится для плеера в пределах срока из ФТ-4.7 |

## ФТ-6. Распознавание речи и разделение по говорящим (этапы 2-3)

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-6.1 | Распознавание английской, русской и смешанной англо-русской речи с тайм-кодами фраз и слов (Whisper large-v3) |
| ФТ-6.2 | Диаризация (pyannote.audio): отрезки с меткой говорящего |
| ФТ-6.3 | Объединение распознавания и диаризации в транскрипт «говорящий - время - текст» |
| ФТ-6.4 | Автоматическое определение преподавателя; преподаватель может исправить разметку, после чего анализ запускается заново |
| ФТ-6.6 | Фиксация пауз ученика перед ответом (по умолчанию дольше 5 секунд, порог настраивается), переспрашиваний и повторов; они передаются в анализ |
| ФТ-6.7 | Просмотр транскрипта с подсветкой ролей |

## ФТ-7. ИИ-анализ урока (этап 4)

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-7.1 | LLM находит в транскрипте места, где обсуждались подтверждённые темы предмета (ФТ-3.6), и отмечает их тайм-кодами начала и конца |
| ФТ-7.2 | По каждой теме LLM проверяет ответы ученика, сверяясь с материалом (ФТ-3.4), и ставит статус; в MVP - три уровня: «не усвоено», «усвоено частично», «усвоено» (D = 0, 50 или 100 %). Обоснование: правильные ответы, ошибки, переспрашивания, отказы отвечать - каждый с тайм-кодом и ссылкой на место в материале. Форма оценки уточняется по результатам экспериментов |
| ФТ-7.8 | Если на уроке обсуждалось то, чего нет в материале, такой фрагмент помечается «вне материала», в индекс не входит и показывается преподавателю с предложением добавить тему |
| ФТ-7.3 | Подсчёт повторных объяснений преподавателя по одной теме |
| ФТ-7.4 | Краткий конспект урока и рекомендации на следующее занятие |
| ФТ-7.5 | Ответ LLM приходит в JSON по фиксированной схеме; при ошибке запрос повторяется до 3 раз, затем запись получает статус «Ошибка» |
| ФТ-7.6 | Перед любой отправкой текста во внешнюю LLM (этапы 4 и 5) имена и другие данные, по которым можно узнать человека, заменяются метками («Преподаватель», «Ученик 1»); настоящие имена в готовые тексты возвращает API |
| ФТ-7.7 | Работа с LLM идёт через адаптер: провайдер или модель (облачная, локальная, дообученная) меняется настройкой, без правки кода |

## ФТ-8. Индекс усвоения и карта знаний

Индекс усвоения темы объединяет оценку ответов на уроке (D) и долю верных ответов в тестах по теме (T):

I = 0,4 · D + 0,6 · T

Если теста по теме не было, I = D. Тесты появляются на этапе 2, поэтому в MVP индекс равен D. Формула, веса, пороги и способ получения D - исходная версия: они проверяются на тестовом наборе, сравниваются с оценкой преподавателя и уточняются по результатам экспериментов. В MVP D принимает значения 0, 50 или 100 % (ФТ-7.2).

Таблица 8 - Цветовые статусы темы

| Цвет | Индекс | Статус |
| --- | --- | --- |
| Красный | ниже 50 % | Не усвоено - проблема |
| Жёлтый | 50-79 % | Усвоено, требует закрепления |
| Зелёный | 80 % и выше | Закреплено |

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-8.1 | Расчёт индекса после каждого урока |
| ФТ-8.2 | Карта знаний по предмету: темы с цветом, индексом, датой последнего разбора и направлением изменения |
| ФТ-8.6 | История карты знаний хранится по ученику и не теряется при смене преподавателя |
| ФТ-8.7 | Преподаватель может подтвердить статус темы или изменить его (комментарий по желанию); индекс и карта пересчитываются, изменение попадает в историю; последнее слово всегда за преподавателем |

## ФТ-9. Отчёты (этап 5)

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-9.1 | После анализа формируются три вида отчёта по уроку: для преподавателя (подробно, с рекомендациями), для ученика (что повторить, простым языком), для родителя (кратко, без терминов). Отчёты ученику и родителю написаны поддерживающим тоном и без оценочных ярлыков вроде «слабый ученик». Каждый вид пишется на языке получателя (ФТ-9.2), поэтому при разных языках текстов может быть больше трёх |
| ФТ-9.2 | Язык отчёта (русский или английский) пользователь выбирает в профиле, независимо от языка урока |
| ФТ-9.3 | Отчёт преподавателя: конспект, темы с индексом и статусом, моменты затруднений, число повторных объяснений, рекомендации |
| ФТ-9.4 | Пункт отчёта с тайм-кодом открывает плеер на этом моменте; после удаления аудио показывается фрагмент транскрипта |

## ФТ-11 - ФТ-13. Кабинеты преподавателя, ученика и родителя

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-11.1 | Преподаватель: список учеников с индикатором прогресса - средний индекс, число красных тем, дата последнего урока |
| ФТ-11.5 | Преподаватель: история уроков ученика - записи, транскрипты, отчёты |
| ФТ-12.1 | Ученик: лента уроков с отчётами и плеером записи |
| ФТ-12.2 | Ученик: карта знаний и список «Что повторить» простым языком |
| ФТ-13.1 | Родитель: переключение между детьми, если их несколько |
| ФТ-13.2 | Родитель: отчёты по урокам без профессиональных терминов |
| ФТ-13.3 | Родитель: карта знаний ребёнка по темам |

## ФТ-15. Администрирование системы

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-15.2 | Мониторинг очереди и ошибок по каждому этапу |
| ФТ-15.3 | Версии промптов и выбор модели LLM; в отчёте хранится, какой моделью и версией промпта он сделан |

## ФТ-16. Подготовка данных и дообучение модели анализа (часть MVP)

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-16.0 | Пробное дообучение открытой LLM на открытых наборах диалогов с отчётом о сравнении с исходной моделью (п. 5.5, шаг 2) |
| ФТ-16.1 | Каждое подтверждение или изменение статуса (ФТ-8.7) сохраняется как пример: фрагмент, материал, оценка Системы и оценка преподавателя; только обезличенные данные и только уроки с согласием по ФТ-2.3 |
| ФТ-16.2 | Контрольная выборка: 5-10 уроков, где преподаватель независимо отметил правильность ответов по каждой теме; эти уроки в обучение не попадают |

## Требования этапа 2 (март - апрель 2027)

Это то, что делается после MVP, пока идёт пилот. Если сроки сорвутся, сокращается этот список, а не MVP (п. 9.1).

| Код | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-1.5 | Восстановление пароля по email |
| ФТ-3.3 | Передача ученика другому преподавателю с сохранением всей истории |
| ФТ-8.3 | График индекса по теме и среднего индекса по предмету во времени |
| ФТ-8.4 | «Зависшая» тема: индекс ниже 50 % на трёх уроках подряд, где тема разбиралась |
| ФТ-8.5 | Уровень риска по теме (низкий / средний / высокий) по правилам на основе индекса и его динамики |
| ФТ-9.5 | Недельная сводка каждый понедельник для родителя и преподавателя: уроки, усвоенные и проблемные темы, рекомендации |
| ФТ-9.7 | Организация выбирает: отчёты публикуются ученику и родителю сразу (по умолчанию) или после просмотра преподавателем |
| ФТ-10.1 | Банк вопросов организации: предмет, тема, язык, сложность (1-3), тип, варианты, правильный ответ, пояснение |
| ФТ-10.2 | Наполнение банка вручную, импортом из CSV или Excel по шаблону или генерацией LLM по материалам преподавателя; сгенерированные вопросы преподаватель проверяет до использования |
| ФТ-10.3 | Вопросы банка привязаны к темам предмета (ФТ-3.6), поэтому тема из анализа урока сразу находит свои вопросы |
| ФТ-10.4 | После урока собирается тест из 5-15 вопросов по темам с индексом ниже 80 %; чем ниже индекс, тем больше вопросов; вопросы - на языке обучения ученика |
| ФТ-10.5 | Если вопросов не хватает, преподаватель получает уведомление |
| ФТ-10.6 | Преподаватель может просмотреть, изменить или отменить тест до выдачи; без действий тест выдаётся автоматически |
| ФТ-10.7 | Ученик проходит тест в браузере до следующего урока; проверка автоматическая; после сдачи показывается разбор |
| ФТ-10.8 | Результаты теста пересчитывают индекс тем (ФТ-8.1) |
| ФТ-11.2 | Преподаватель: блок «Требуют внимания» - зависшие темы, высокий риск, несданные тесты |
| ФТ-12.3 | Ученик: активные тесты, история и результаты |
| ФТ-13.4 | Родитель: доступ к записям уроков, если это разрешено настройкой организации |
| ФТ-14.1 | Уведомления в кабинете: отчёт готов, назначен тест, тест сдан, готова недельная сводка, тема стала «зависшей» |
| ФТ-15.4 | Журнал доступа к записям и транскриптам: кто и когда открывал |
| ФТ-16.3 | Разделение примеров на обучающие и контрольные по урокам |
| ФТ-16.4 | Дообучение открытой LLM (7-9 млрд параметров) методом LoRA / QLoRA; сохранение версии модели и параметров |
| ФТ-16.5 | Сравнение исходной, дообученной и облачной модели на контрольной выборке по НФТ-5.5 и НФТ-5.6, отчёт |
| ФТ-16.6 | Подключение дообученной модели через адаптер (ФТ-7.7) при выполнении условия из п. 5.5 |

# 7. Нефункциональные требования

Главное: отчёт по часовому уроку готов за 30 минут, нагрузка пилота - до 10 уроков в день, данные учеников хранятся на серверах в Казахстане.

## НФТ-1. Производительность

| Код | Требование |
| --- | --- |
| НФТ-1.1 | Отчёт по записи 60 минут готов не позже чем через 30 минут после загрузки, если в очереди нет других записей |
| НФТ-1.2 | Не менее 10 записей в сутки; при одновременной загрузке записи обрабатываются по очереди |
| НФТ-1.3 | Ответ API на типовые запросы - не более 500 мс для 95 % запросов |
| НФТ-1.4 | Страница кабинета загружается не дольше 3 секунд; до 30 пользователей одновременно |

## НФТ-2. Надёжность

| Код | Требование |
| --- | --- |
| НФТ-2.1 | Задачи хранятся в устойчивой очереди и не теряются при перезапуске сервисов |
| НФТ-2.2 | Обработка продолжается с последнего завершённого этапа, а не с начала |
| НФТ-2.3 | Каждый этап повторяется до 3 раз при сбое, затем запись получает статус «Ошибка» с причиной |
| НФТ-2.4 | Резервная копия базы - ежедневно, хранится 7 дней |
| НФТ-2.5 | Доступность в период пилота - не ниже 95 % в месяц |

## НФТ-3. Безопасность

| Код | Требование |
| --- | --- |
| НФТ-3.1 | Обмен данными только по HTTPS (TLS 1.2 и выше) |
| НФТ-3.2 | Пароли хранятся только в виде хеша (bcrypt или Argon2) |
| НФТ-3.3 | JWT: access-токен живёт 15 минут, есть refresh-токен |
| НФТ-3.4 | Права проверяются на сервере при каждом запросе, а не только в интерфейсе |
| НФТ-3.5 | Записи недоступны по прямой ссылке; воспроизведение и скачивание - по подписанной ссылке на 15 минут |
| НФТ-3.6 | Аудиофайлы хранятся в зашифрованном виде |
| НФТ-3.7 | Блокировка входа на 15 минут после 5 неудачных попыток |
| НФТ-3.8 | Защита от уязвимостей из списка OWASP Top 10 (инъекции, XSS, CSRF) |

## НФТ-4. Персональные данные

| Код | Требование |
| --- | --- |
| НФТ-4.1 | База и файлы с персональными данными размещаются на серверах в Республике Казахстан |
| НФТ-4.2 | Во внешние сервисы (облачная LLM) уходит только обезличенный текст (ФТ-7.6); аудио за пределы сервера Системы не передаётся |
| НФТ-4.3 | Хранение: аудио - 30 дней; транскрипты, отчёты и карта знаний - до удаления учётной записи ученика или отзыва согласия |
| НФТ-4.4 | Записи несовершеннолетних обрабатываются только с согласия законного представителя (ФТ-2.1) |
| НФТ-4.5 | Обучающий набор - только обезличенные тексты с согласием по ФТ-2.3; хранится на сервере Системы. Для дообучения допускается сервер вуза или арендованный GPU в Казахстане; после обучения данные с него удаляются |
| НФТ-4.6 | Текст согласия и политика конфиденциальности проверяются юридически до начала пилота |

## НФТ-5. Качество ML-компонентов

Целевые значения проверяются на тестовом наборе не менее чем из 20 реальных записей (не менее 10 на английском, из них не менее 5 со смешанной англо-русской речью, и не менее 10 на русском) с эталонным текстом и разметкой говорящих, а для 5-10 записей - с оценкой тем преподавателем (ФТ-16.2). Значения для смешанной речи и DER предварительные и уточняются после первого замера.

| Код | Метрика | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| НФТ-5.1 | WER: английский / русский / смешанная речь | не более 15 % / 20 % / 25 % |
| НФТ-5.2 | Влияние шумоподавления | WER после очистки ниже, чем без неё, на записях с шумом |
| НФТ-5.3 | DER на индивидуальных уроках | не более 20 % (предварительно) |
| НФТ-5.4 | Верное определение преподавателя | не менее 95 % записей |
| НФТ-5.5 | Совпадение статуса темы (красный / жёлтый / зелёный) с оценкой преподавателя на контрольной выборке | не менее 70 % тем |
| НФТ-5.6 | Ответы LLM, прошедшие проверку JSON-схемы с первой попытки | не менее 95 % |
| НФТ-5.7 | Дообученная модель (этап 2): согласие с преподавателем на контрольной выборке | выше, чем у той же модели без дообучения |
| НФТ-5.8 | Доля статусов, которые преподаватель в пилоте оставил без изменений | не менее 70 % |

## НФТ-6. Совместимость и удобство

| Код | Требование |
| --- | --- |
| НФТ-6.1 | Две последние версии Google Chrome; желательно Edge, Firefox, Safari |
| НФТ-6.2 | Адаптивная вёрстка: экраны от 360 px |
| НФТ-6.3 | Интерфейс на русском; отчёты на русском или английском (ФТ-9.2); тексты вынесены в файлы переводов |
| НФТ-6.4 | Отчёт для родителя без профессиональных терминов, понятен без обучения |
| НФТ-6.5 | Загрузить запись и открыть отчёт - не более 3 переходов с главной страницы |

## НФТ-7. Сопровождаемость и масштабируемость

| Код | Требование |
| --- | --- |
| НФТ-7.1 | Все сервисы в Docker-контейнерах, запуск одной командой (Docker Compose) |
| НФТ-7.2 | API описано в OpenAPI |
| НФТ-7.3 | Код в Git; при каждом изменении автоматически запускаются линтеры и тесты |
| НФТ-7.4 | Unit-тесты покрывают не менее 50 % бизнес-логики backend |
| НФТ-7.5 | Структурированные логи с единым идентификатором записи урока |
| НФТ-7.6 | API не хранит состояние между запросами; ML-обработчики масштабируются добавлением экземпляров |
| НФТ-7.7 | Эксперименты воспроизводимы: версии моделей, промптов, данных и параметров обучения фиксируются |

# 8. Требования к видам обеспечения

## 8.1. Программное обеспечение

Таблица 9 - Технологии

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript, Vite; shadcn/ui (Tailwind CSS); Recharts; TanStack Query; wavesurfer.js | Три кабинета, карта знаний, графики, плеер с переходом по тайм-кодам |
| Backend API | Go (Gin или chi - выбирается при старте), REST + OpenAPI | Пользователи, права, уроки, индекс, отчёты, планировщик (на этапе 2 - тесты) |
| База данных | PostgreSQL 16 + pgvector | Данные; векторы для сопоставления тем (ФТ-7.1, на этапе 2 - ФТ-10.3) |
| Очередь, кэш | RabbitMQ; Redis | Задачи между API и ML-сервисом; сессии и лимит попыток входа |
| Файлы | MinIO (S3-совместимое) | Аудио с автоудалением через 30 дней |
| Почта | SMTP-сервис | Письма для восстановления пароля (этап 2, ФТ-1.5) |
| ML-сервис | Python 3.11, PyTorch (CUDA), ffmpeg | Этапы 0-5 конвейера |
| Модели | DeepFilterNet / Demucs / RNNoise (по итогам сравнения); faster-whisper large-v3; pyannote.audio | ФТ-5.2, ФТ-6.1, ФТ-6.2 |
| LLM и дообучение | MVP - облачная LLM через адаптер; этап 2 - открытая модель через vLLM; Hugging Face Transformers, PEFT (LoRA / QLoRA) | ФТ-7, ФТ-9, ФТ-16 |
| Развёртывание | Docker, Docker Compose, Nginx (HTTPS) | НФТ-7.1 |

## 8.2. Выбор LLM

Для MVP используется облачная LLM верхнего уровня (класса Claude Sonnet или GPT) с обезличиванием транскрипта. На этапе 2 через тот же адаптер подключается открытая модель Qwen или Llama, дообученная на данных проекта.

Таблица 10 - Облачная и локальная LLM

| Критерий | Облачная LLM (MVP) | Локальная открытая LLM (этап 2) |
| --- | --- | --- |
| Качество анализа длинного диалога | Высокое без дообучения | Ниже без дообучения; дообучение должно сократить разрыв |
| Персональные данные | Нужно обезличивание (ФТ-7.6) | Данные не покидают сервер |
| Стоимость при 10 уроках в день | Оплата за токены, порядка десятков долларов в месяц (оценка уточняется по прайсу) | Оборудование или аренда |
| Скорость внедрения | Сразу | Нужны данные, обучение, настройка сервера |

## 8.3. Сервер Системы

Требования относятся к серверу, на котором обрабатываются записи; пользователям такое оборудование не нужно.

Таблица 11 - Требования к серверу

| Ресурс | Минимальные требования |
| --- | --- |
| GPU для работы Системы | NVIDIA от 16 ГБ видеопамяти (Whisper, pyannote, шумоподавление); от 24 ГБ, если запускается локальная LLM |
| GPU для дообучения (этап 2) | От 24 ГБ видеопамяти для QLoRA модели 7-9 млрд параметров; допускается сервер вуза или аренда GPU у провайдера на территории Казахстана |
| CPU / RAM / диск | 8 ядер, 32 ГБ, SSD от 500 ГБ |
| ОС и размещение | Ubuntu 22.04 или 24.04 LTS, драйверы NVIDIA + CUDA; сервер или облако в Казахстане (НФТ-4.1), для разработки допускается сервер вуза или команды |

# 9. Состав и содержание работ

MVP разрабатывается с ноября 2026 по март 2027. Дообучение модели анализа идёт в конце зимы - начале весны, без жёстких дат: оно не должно мешать MVP. С марта по апрель идут пилот и этап 2 (тесты, сводки, уведомления), с апреля по май пишется пояснительная записка (рисунок 2).

Рисунок 2 - Календарный план работ

Таблица 12 - Этапы работ

| Этап | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Подготовка, ТЗ, сбор записей | Утверждённое ТЗ; не менее 20 тестовых записей на английском и русском с согласием; репозиторий, Docker, сервер с GPU | Вся команда |
| Исследование моделей | Сравнение шумоподавления по WER; выбранная модель распознавания; WER и DER на тестовом наборе; замер WER на казахских записях | Давид Хамицкий |
| Backend: вход, материалы, загрузка | Регистрация, роли, учебная структура, материалы и темы, согласия, загрузка записей, очередь, хранилище (ФТ-1 - ФТ-4) | Таирхан Ермек |
| Frontend: макеты и экраны | Макеты в Figma; вход, список учеников, загрузка записи, статусы | Ермахан Хамитов |
| LLM-анализ и индекс | Облачная LLM, деление материалов на темы, проверка ответов, промпты, JSON-схема, индекс и статусы (ФТ-3.5, ФТ-7, ФТ-8); сравнение анализа по проверенному и распознанному тексту | Давид Хамицкий, Таирхан Ермек |
| Пробное дообучение | Модель, дообученная на MathDial / NCTE; сравнение с исходной (ФТ-16.0); конец зимы - начало весны | Давид Хамицкий |
| Отчёты и карта знаний | Отчёты трёх видов, карта знаний, плеер с тайм-кодами (ФТ-8, ФТ-9, ФТ-11 - ФТ-13) | Таирхан Ермек, Ермахан Хамитов |
| Интеграция и стабилизация | Сквозной сценарий работает; MVP готов (март) | Вся команда |
| Контрольная выборка и правки | Оценка 5-10 уроков преподавателем; накопление подтверждений и правок для дообучения (ФТ-8.7, ФТ-16.1, ФТ-16.2); не менее 300 примеров (цель - 500) | Давид Хамицкий, преподаватели пилота |
| Пилот и метрики | Работа 2-3 преподавателей; метрики НФТ-1 и НФТ-5; отзывы | Вся команда |
| Этап 2: тесты, сводки, уведомления | Банк вопросов и тесты, недельные сводки, уведомления, график индекса, риск (ФТ-8.3 - ФТ-8.5, ФТ-9.5 - ФТ-9.7, ФТ-10, ФТ-14) | Таирхан Ермек, Ермахан Хамитов |
| Дообучение LLM на правках преподавателей | Дообученная модель; сравнение трёх моделей; решение о подключении (ФТ-16.4 - ФТ-16.6) | Давид Хамицкий |
| Пояснительная записка | Текст ВКР, презентация, демонстрационный стенд | Вся команда |

## 9.1. Риски плана

- Распознавание на реальных уроках хуже ожидаемого, особенно на смешанной речи. Замерить WER на первых записях в ноябре; при необходимости сравнить large-v3 и turbo-вариант и помечать уроки с пониженной точностью.

- Мало данных для дообучения. Пробное дообучение на открытых наборах до MVP; примеры копятся из подтверждений и правок преподавателей с первого урока. По данным авторов QLoRA [6], небольшой набор качественных примеров может хватить - в работе это проверяется.

- Дообученная модель не догоняет облачную. Облачная остаётся рабочей, а сравнение описывается в ВКР как научный результат.

- Нет сервера с GPU. Исследования - в Colab или Kaggle, но только на открытых данных и записях, обработку которых за границей разрешили все участники; реальные записи уроков - только на сервере в Казахстане (НФТ-4.1). Дообучение - на сервере вуза или GPU в Казахстане; для интеграции нужен постоянный сервер.

- Перегрузка руководителя проекта: он ведёт ML-конвейер, LLM, дообучение и сбор оценок преподавателей. Раз в месяц пересматриваем распределение задач; интеграцию ML-сервиса с очередью берёт backend-разработчик; при срыве сроков сокращается этап 2, но не MVP.

- Не успеваем сделать MVP. Ядро MVP - загрузка записи, анализ и отчёты. Если отстаём, упрощаем экраны, а не конвейер; этап 2 сокращается в таком порядке: уведомления и недельные сводки, затем график индекса и риск, затем импорт банка вопросов, затем сами тесты.

# 10. Порядок контроля и приёмки

Система принимается, если сквозной сценарий «загрузка записи → отчёты трём ролям → карта знаний» проходит на реальных записях индивидуальных уроков, а метрики НФТ-5 достигнуты на тестовом наборе. Этап 2 принимается по сценариям тестов и по отчёту о сравнении моделей (ФТ-16.5).

## 10.1. Тестовый набор данных

- Не менее 20 записей реальных уроков по 2-3 предметам с согласия участников: не менее 10 на английском (из них не менее 5 со смешанной англо-русской речью) и не менее 10 на русском. Среди них есть записи с фоновым шумом, с плохим микрофоном.

- Для каждой записи вручную готовятся эталонный текст (выборочно, не менее 10 минут) и разметка говорящих. Для 5-10 записей преподаватель заранее загружает материал и сам отмечает, правильно ли ученик ответил по каждой теме; это контрольная выборка (ФТ-16.2).

- Ещё 3-5 записей казахских уроков - только для замера WER (п. 3.3); в приёмку они не входят.

## 10.2. Виды испытаний

Таблица 13 - Виды испытаний

| Вид | Что проверяется | Кто проводит |
| --- | --- | --- |
| Испытания ML-конвейера | WER, DER, шумоподавление, определение преподавателя, качество LLM-анализа и влияние на него ошибок распознавания (НФТ-5.1 - НФТ-5.6) | Давид Хамицкий |
| Испытание дообученной модели | Шаг 2: сравнение с исходной моделью на открытых данных (ФТ-16.0). Этап 2: исходная, дообученная и облачная модели на контрольной выборке (НФТ-5.7, НФТ-5.8, ФТ-16.5) | Вся команда |
| Функциональное тестирование | Все требования ФТ с приоритетом MVP - по чек-листу | Вся команда |
| Нагрузка и безопасность | 10 записей подряд, время отчёта, отклик API (НФТ-1); доступ между ролями и организациями, доступ к файлам по ссылке (НФТ-3) | Таирхан Ермек, Ермахан Хамитов |
| Пилот | 2-3 преподавателя в течение 2-4 недель, анкета удовлетворённости | Давид Хамицкий |

## 10.3. Сквозные сценарии приёмки

- Репетитор регистрирует организацию, добавляет ученика и приглашает родителя; родитель даёт согласие.

- Преподаватель загружает материал по предмету (PDF) и подтверждает темы, затем видео урока английского на 60 минут; отчёт готов не позже чем через 30 минут, реплики размечены верно, в том числе на русском; после исправления разметки говорящих отчёт пересчитывается; преподаватель меняет статус одной темы, индекс и карта обновляются.

- Преподаватель, ученик и родитель видят свою версию отчёта; клик по тайм-коду открывает нужный момент записи; карта знаний ученика обновилась после урока. Родитель другого ученика не может открыть чужой отчёт ни через интерфейс, ни прямым запросом к API.

- (Этап 2) Ученик получает тест по темам с индексом ниже 80 %, проходит его; индекс и цвета тем обновляются. После третьего подряд урока с низким индексом тема становится «зависшей». В понедельник родитель и преподаватель получают недельную сводку.

- (Этап 2) Администратор системы переключает анализ на дообученную модель; новый урок обрабатывается ею, в отчёте указана версия модели.

## 10.4. Результаты для пояснительной записки

- Сравнение моделей шумоподавления по WER; WER (английский, русский, смешанная речь), DER и точность определения преподавателя; замер WER для казахского.

- Сравнение 2-3 облачных LLM по согласию с оценкой преподавателя и доле валидных ответов; сравнение LLM-анализа по проверенному и распознанному тексту; результаты пробного и основного дообучения (исходная, дообученная и облачная модель); итоги пилота.

# 11. Перспективы развития

Не входят в объём работы; коды сохранены из раздела 6.

- Казахский язык: модель, дообученная на казахской речи (например, ISSAI), после сбора записей казахских уроков; затем смешанная казахско-русская речь, отчёты и интерфейс на казахском (ФТ-6.9, ФТ-9.8).

- Дообучение моделей шумоподавления и распознавания; регулярное дообучение модели анализа (ФТ-5.6, ФТ-16.7).

- Загрузка отдельных аудиодорожек, запись урока в браузере, Zoom и Google Meet, докачка файла (ФТ-4.8 - ФТ-4.10); групповые уроки: сопоставление голосов с учениками и автоматическое узнавание по голосу; ручная правка текста транскрипта (ФТ-6.5, ФТ-6.8, ФТ-6.10).

- Открытые вопросы с проверкой LLM, общий банк вопросов (ФТ-10.9); вопрос преподавателю по отчёту (ФТ-12.4, ФТ-13.5).

- Вход через Google, импорт учеников из CSV, шаблоны программ (ФТ-1.6, ФТ-3.8, ФТ-3.9); уведомления в Telegram, email и push (ФТ-14.2).

- Групповые уроки (ФТ-6.5); план следующего урока от LLM (ФТ-11.4); аналитика для администратора (ФТ-11.6); отчёт по теме (ФТ-9.6); сводка перед уроком (ФТ-11.3); управление организациями (ФТ-15.1).

- Прогноз риска ML-моделью, аналитика эффективности преподавателей, экспорт отчётов в PDF, ежемесячная сводка, мобильное приложение (ФТ-8.8, ФТ-11.7, ФТ-9.9).

- Оценка произношения, общего уровня языка и доли речи ученика на уроке (запрос из интервью, Evidence of Relevance)

# 12. Документирование и подготовка к пилоту

Создаются: пояснительная записка ВКР (п. 10.4), описание API в OpenAPI, README с запуском в Docker и руководство пользователя.

# Источники

- Z. Makhataeva, N. Atymtay, R. Meiramov, G. Nauryzbaikyzy, K. Sadirova, H. A. Varol. Multilingual automatic speech recognition interface for typing: Usability study and performance evaluation for Kazakh, Russian, and English // Scientific Journal of Astana IT University. 2025. Vol. 24. P. 49-63. DOI: 10.37943/24AHNP6638.

- S. Mussakhojayeva, K. Dauletbek, R. Yeshpanov, H. A. Varol. Multilingual speech recognition for Turkic languages // Information. 2023. Vol. 14, No. 2. Art. 74. DOI: 10.3390/info14020074.

- D. Khamitskiy, T. Yermek, Y. Khamitov. Speech Recognition and Large Language Models for Monitoring Knowledge Acquisition from Teacher-Student Dialogue: A Literature Review. Astana IT University, 2026.

- J. Macina, N. Daheim, S. P. Chowdhury, T. Sinha, M. Kapur, I. Gurevych, M. Sachan. MathDial: A Dialogue Tutoring Dataset with Rich Pedagogical Properties // Findings of EMNLP 2023. URL: https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.372/

- D. Demszky, H. Hill. The NCTE Transcripts: A Dataset of Elementary Math Classroom Transcripts // BEA 2023. P. 528-538. URL: https://aclanthology.org/2023.bea-1.44

- T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, L. Zettlemoyer. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs // Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023). URL: https://arxiv.org/abs/2305.14314

- E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, W. Chen. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models // International Conference on Learning Representations (ICLR 2022). URL: https://arxiv.org/abs/2106.09685